FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | 6 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Vivo Plus | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 27/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Mejorar los avisos de acceso y registro; revisar listados de talleres, horario y préstamos. Los tableros kanban de Talleres, Entretención y Pañol siguen como meta pendiente.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

El estudiante podrá corregir sus datos de acceso y consultar talleres y préstamos. El administrador podrá revisar devoluciones; su acceso seguro y el inventario aún requieren desarrollo.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Del acceso simulado por RUT se avanzó a Supabase Auth con correo y contraseña. Se separaron HTML, CSS y secciones; se incorporó el registro. La confirmación de correo se probó; falta validar el flujo completo con otra cuenta.

2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | Consultar usuarios en Supabase Auth y datos de ejemplo del prototipo. | Auth → Users; data.js y localStorage. |
| Proceso | Validar el dominio del correo; revisar filtros, cupos y préstamos locales. | Rechazo visible de un correo Gmail; lógica en app.js. |
| Salida | Mostrar avisos, tarjetas de talleres, horario y listados de préstamos. | Capturas de login y registro; secciones HTML. Kanban pendiente. |
| Comprobación | Contrastar mensajes y listas con sus datos de origen. | Confirmación de correo lograda; pruebas integrales pendientes. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Antes: HTML concentrado. Ahora: index.html, style.css, sections/ y loader.js; localhost operativo. |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Antes: localStorage. Ahora: Supabase Auth conectado. Tablas de perfiles y procesos pendientes. |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | app.js: dominio @duocuc.cl y campos obligatorios; registro con mínimo de 8 caracteres. Falta prueba completa. |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | app.js: inscripción/anulación y préstamos locales. Sin inventario ni descuento de stock. |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | sections/: tarjetas y listas del prototipo. Aviso de correo inválido observado; color de error por comprobar. |
| Registro y autenticación de estudiantes | 03 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Supabase Auth y login.html: correo confirmado. Registro completo y permisos de administrador pendientes. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Usuarios: auth.users; nombre y carrera enviados como metadatos en signUp(). Talleres, inscripciones, horarios y préstamos siguen en data.js/localStorage. Sin tabla propia de perfiles. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Correo @duocuc.cl y contraseña; confirmación por correo. Filtros por categoría, texto y cupos; comparación de horas y ajuste local de inscripciones. |
| Formato de salida seleccionado | Avisos de validación, tarjetas de talleres, horario con estados, contadores y listas de préstamos. QR de demostración; tableros kanban aún pendientes. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | Correo ajeno al dominio: rechazo observado. Cuenta nueva: comprobar creación, confirmación e ingreso. Verificar filtros, cupos y préstamos contra los registros; no dar por válidos datos institucionales simulados. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Separar archivos y ejecutar en localhost | María | 27/09/26 | 27/09/26 | Realizado | HTML, CSS y sections/ |
| Conectar Auth y agregar registro | María | 27/09/26 | Por confirmar | Parcial | app.js; capturas; Auth |
| Validar salidas, campos y sesión | Por asignar | Por acordar | Por acordar | Pendiente | Pruebas por registrar |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Código inicial con datos simulados; usuario de prueba visible en Supabase. Persistencia de procesos aún local. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Confirmación de correo realizada y dominio externo rechazado. Falta documentar registro e ingreso completos con una segunda cuenta. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | Capturas de login, registro y aviso de validación. Tarjetas y listados presentes en código; sin tableros kanban. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | El correo Gmail genera el aviso esperado. El icono verde es incorrecto; se entregó ajuste rojo, aún sin comprobación visual. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Navegación modular disponible. Talleres, horario y pañol conservan lógica del prototipo; faltan pruebas de regresión y conexión de datos. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Identificados: perfiles, permisos, inventario, eventos, kanban, campos vacíos y reingreso tras recargar; APK pendiente. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Los avisos orientan el acceso y los listados permiten consultar actividades. Falta completar las salidas de los tres procesos previstos. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | El rechazo de dominio coincide con la regla. Persisten datos simulados; faltan pruebas de cuenta nueva y operaciones entre usuarios. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | Vaciar formularios, exigir ingreso al recargar, comprobar avisos rojos, completar perfiles y roles, y evitar mostrar el UUID como RUT. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin acceso oficial a datos Duoc; procesos locales y permisos pendientes. | El correo confirmado no acredita matrícula ni carrera; aún no hay datos compartidos ni roles seguros. | Usar datos declarados; crear perfiles y reglas de acceso en Supabase. Probar registro, sesiones y redirección móvil. | Asignación y fecha por acordar. |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar y probar registro, perfil y comportamiento de sesión. | Por asignar | Por acordar | Cuenta nueva confirmada puede ingresar; datos propios visibles; formularios vacíos al volver; recargar exige autenticación. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☒ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía ____________________