CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | Vivo Plus · Sección 001D |
| Integrantes | Gabriel González · Gabriel Rodríguez · María Ulloa |
| Fecha y semana académica | 23-10-2026 · Semana académica 12 (material de Fase 2) |
| Iteración real del proyecto | Iteración 05 · trazabilidad de procesos y revalidación de la versión 1.0 |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable: relacionar las nueve funcionalidades V1.0 con el caso de uso Inscribirse en un taller disponible, documentar el recorrido y sus alternativas, y contrastar el 72 % de Ficha 04 con evidencia ejecutable de la versión que se presentará. Se conserva 72 % como último corte respaldado; falta revalidar las demás funcionalidades y recalcular si cambia su cumplimiento.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 · Autenticación institucional y roles | 12 % · Terminada en Ficha 04 (100 %) · aporte 12 % | Inicio de sesión de estudiante; precondición Inscribirse en un taller disponible | Login estudiante observado y auth.js inspeccionado el 23-10-2026 | auth.js valida dominio @duocuc.cl, correo confirmado y perfil solicitado; rol admin requiere permiso en app_metadata. Acceso estudiante confirmado en app. |
| F02 · Perfil digital, QR y avatar | 12 % · Parcial (50 %) · aporte 6 % | Perfil digital y credencial QR; fuera del flujo; A09 solo refleja datos del perfil | Parcial en Ficha 04 | Ficha 04: perfil/QR visibles; Storage privado y RLS preparados; avatar en integración. A09 no acredita avatar/QR. |
| F03 · Catálogo de talleres y filtros | 10 % · Terminada en Ficha 04 (100 %) · aporte 10 % | A01–A04 (Consulta del catálogo de talleres/Inscribirse en un taller disponible) | Catálogo y filtros observados en app; lógica de filtro inspeccionada | Se observó catálogo, búsqueda, disponibilidad, horario y categorías. app.js muestra el mensaje de búsqueda sin coincidencias y dibuja la tarjeta con cupos, horario, lugar y botón. |
| F04 · Inscripción y anulación de talleres | 12 % · Terminada en Ficha 04 (100 %) · aporte histórico 12 % | A05–A08 (Inscribirse en un taller disponible); cancelación Anular inscripción | Inscripción y anulación ejecutadas en vivo el 23-10-2026; persistencia tras recarga no comprobada. | La app mostró «Inscripción realizada con éxito»; cupo 15→14. Al anular, mostró confirmación y el cupo volvió a 15. Se revalidó el recorrido exitoso; falta recarga y probar duplicidad/error de backend. |
| F05 · Gestión administrativa de talleres | 14 % · Parcial (50 %) · aporte 7 % | Administración de talleres; fuera de Inscribirse en un taller disponible; revisión administrativa semana 15 | Parcial en Ficha 04 | Según la regla docente, Administrador crea talleres y Profesor gestiona los existentes (activar, desactivar o cancelar). En la app ambos usan la vista Administrador; no existe un perfil Profesor separado. Ficha 04 respalda crear/listar/consultar inscritos/eliminar sin inscritos/cancelar; falta edición y revalidar permisos. |
| F06 · Notificaciones de talleres | 10 % · Terminada (100 %) · aporte 10 % | Anular inscripción; fuera de Inscribirse en un taller disponible | Terminada en Ficha 04 | Cancelación genera aviso en Supabase; contador, lectura, eliminación e historial según Ficha 04. |
| F07 · Horario y calificaciones en vivo | 8 % · Parcial (50 %) · aporte 4 % | caso de uso complementario; fuera de Inscribirse en un taller disponible | Parcial según Ficha 04 | Vista con datos locales/demostrativos; integración/persistencia no acreditadas. |
| F08 · Billetera BAES / Junaeb | 8 % · Parcial (50 %) · aporte 4 % | caso de uso complementario; fuera de Inscribirse en un taller disponible | Parcial según Ficha 04 | Interfaz de saldo, historial y comercios; fuente/persistencia definitiva pendiente. |
| F09 · Pañol: préstamos y devolución por QR | 14 % · Parcial (50 %) · aporte 7 % | Préstamo de materiales por QR/Devolución de materiales por QR; fuera de Inscribirse en un taller disponible | Parcial según Ficha 04 | QR/interfaz de demostración; persistencia de préstamos/devoluciones pendiente. QR identifica, no acredita matrícula ni registra préstamo por sí solo. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance Ficha 04 (05-10-2026): 72 % Avance actual: pendiente de recalcular Variación: no calculable con la evidencia disponible. El 23-10-2026 se probó una inscripción exitosa y una búsqueda sin coincidencias; la anulación de prueba restauró el cupo. El 72 % sigue siendo el último corte para todas las funciones; resta recalcular tras revalidar el resto del alcance.
Semanas restantes reales: confirmar con calendario/plan vigente; el plan de ocho semanas de Ficha 04 ya no sirve como estimación actual. El cálculo siguiente conserva el último corte documentado y no constituye una medición de avance.

| Estado Ficha 04 | Funcionalidades | Peso de alcance | Aporte reconocido |
| --- | --- | --- | --- |
| Terminadas y comprobadas | F01, F03, F04, F06 | 44 % | 44 % |
| Parciales | F02, F05, F07, F08, F09 | 56 % | 28 % |
| Total reconocido | 9 funciones | 100 % | 72 % |

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama del caso de uso Inscribirse en un taller disponible

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden | A01–A05, A06–A08 en el recorrido exitoso y ALT-1 se probaron en la app. Se observó confirmación, cupo 15→14, anulación y restitución del cupo; ALT-1 mostró el mensaje sin coincidencias. ALT-2 a ALT-5 siguen pendientes de ejecución. |
| ¿Qué condiciones determinan | La búsqueda puede arrojar coincidencias o el mensaje observado de ausencia de resultados. Con cupos, la app permitió inscribirse; la identidad fue aceptada y mostró confirmación. Sin cupos, identidad no reconocida, duplicidad y error de escritura están descritos en código, pero no se forzaron en esta sesión. |
| ¿Quién realiza cada actividad | El estudiante abrió Talleres, revisó tarjetas y filtros, se inscribió y anuló el registro de prueba. Vivo Plus mostró el éxito y los cambios de cupo. Administrador crea talleres; Profesor gestiona los existentes desde la vista compartida Administrador. La app no tiene un perfil Profesor separado. |
| ¿Qué actividades están implementadas | Catálogo, búsqueda sin coincidencias, inscripción exitosa y anulación se observaron en vivo. La confirmación y el cambio de cupo se vieron en pantalla. La persistencia tras recarga, la falta de cupos, identidad inválida, duplicidad y error general aún requieren pruebas. |
| ¿Qué diferencias existen | La sesión iniciada es precondición. Si ya está inscrito, la tarjeta ofrece anular la inscripción. El diagrama muestra inscripción y resultados posibles; el éxito y la alternativa sin coincidencias se probaron. Los errores posteriores al clic permanecen pendientes. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del caso de uso | Inscribirse en un taller disponible |
| Actor y objetivo | Estudiante autenticado; solicitar participación en un taller publicado con cupos. Como contexto previo, Administrador crea talleres y Profesor gestiona los ya creados desde la vista compartida Administrador; la app no distingue un perfil Profesor. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | F01 autenticación (12 %); F03 catálogo y filtros (10 %); F04 inscripción/anulación (12 %). |
| Precondiciones y datos de entrada | Sesión de estudiante iniciada; taller publicado y con cupos. El Administrador crea el taller y el Profesor gestiona los talleres existentes antes de que se ofrezcan al estudiante. Entrada: filtros opcionales y acción sobre una tarjeta disponible. |
| Reglas, validaciones y alternativa ante error | La app identificó al estudiante de prueba y aceptó la inscripción: mostró confirmación y redujo el cupo de 15 a 14. Al anular, volvió a 15. Persistencia después de recarga y respuestas ante duplicidad/error todavía deben validarse. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Si el sistema acepta la solicitud, la interfaz confirma la inscripción y refleja el nuevo estado del taller. La persistencia remota y la respuesta efectiva deben confirmarse con una ejecución real de Inscribirse en un taller disponible. |

Revisión en vivo del 23-10-2026: se observó el acceso al catálogo, filtros, tarjetas y búsqueda sin coincidencias. Se inscribió al taller «Inteligencia artificial»: la app confirmó el éxito y el cupo bajó de 15 a 14; luego se anuló la inscripción y volvió a 15 para dejar limpio el usuario de prueba. No se recargó la página para comprobar persistencia. Identidad no reconocida, falta de cupos, duplicidad y error general siguen pendientes de prueba.

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Entrada | A01–A05 | Catálogo y filtros observados; inscripción disponible pulsada en una tarjeta. La app confirmó «Inscripción realizada con éxito» y el cupo pasó de 15 a 14. |
| Validación y decisión | A06 / D3 | Identidad reconocida en el recorrido real. Búsqueda sin coincidencias probada y aviso observado. La rama de identidad no reconocida no se provocó. |
| Procesamiento y registro | A07 / D4–D5 | Inscripción real aceptada y cupo actualizado en pantalla; luego se anuló para retirar la inscripción de prueba y el cupo volvió a 15. Persistencia tras recarga pendiente. |
| Salida al usuario | A08 | Confirmación visible tras inscripción y tras anulación; cupos 15→14→15 observados en las tarjetas. |
| Alternativa ante error | ALT-1–ALT-5 | Sin coincidencias probado en vivo. Sin cupos, identidad no reconocida, duplicidad y error general contrastados por código, aún no ejecutados. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Persistencia tras recarga, sin cupos, identidad inválida, duplicidad y error; adjuntar capturas y versión/commit. | Repetir la inscripción exitosa y comprobarla tras recargar; ejecutar las alternativas restantes en un entorno controlado y registrar sus salidas. | Responsable: Equipo Vivo Plus (asignación individual pendiente). Fecha objetivo de entrega en GitHub: 25-10-2026; fecha de ejecución de prueba: acordar en la próxima sesión. | Flujo reproducible; confirmar solo tras persistencia. |
| Actualizar porcentajes de nueve funciones y semanas restantes; revisar compromisos previos de perfil y edición. | Recalcular con regla 100/50/25/0 y dejar trazabilidad en GitHub. | Responsable: Equipo Vivo Plus (asignación individual pendiente). Fecha: próxima actualización de la ficha; confirmar con calendario del equipo. | Pesos suman 100 %; estados con evidencia fechada; no subir por existencia de pantallas. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente [ ] Coherente con ajustes [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________ Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| Retroalimentación: explicar acciones por actor, distinguir responsabilidades y usar include/extend con propósito. | La ficha separa actor, acción y sistema externo. Se explicita que el Administrador crea talleres/materiales y que Profesor/Pañolero gestionan lo ya creado. Estas responsabilidades quedan fuera de Inscribirse en un taller disponible y no se toman como prueba de implementación. |
| Ficha 04 pidió reducir datos mock prioritarios y sostener estados con pruebas. | Se conservan estados/pesos y se marca falta de revalidación. Se excluye el dashboard no correspondiente a Vivo Plus. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Fortaleza: Ficha 04 y Inscribirse en un taller disponible conservan trazabilidad entre funciones y flujo. Mantener relación requisito-actividad-implementación-evidencia. |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Dificultad: plan original de ocho semanas ya transcurrió; no hay evidencia reciente para fijar calendario/porcentaje actual. Varios módulos son parciales. Priorizar flujos demostrables, congelar alcance y actualizar cronograma con el equipo/docente. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Responsable individual y fecha no constan; acordar en próxima reunión. Equipo Vivo Plus debe adjuntar pruebas y actualizar diario 2.1/informe 2.6 tras asignar responsables. |

# Reflexión del aprendizaje

El diagrama representa las acciones del estudiante y las respuestas visibles del sistema, sin exponer nombres de funciones, llamadas ni parámetros. Se probó una inscripción exitosa, la confirmación y el cambio de cupos; la anulación de prueba restauró el cupo. También se probó la alternativa sin coincidencias. Los errores posteriores al clic siguen contrastados solo por código. El 72 % continúa siendo el último corte documentado para el alcance completo.

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Vista de procesos / Inscribirse en un taller disponible | Diagrama UML 2.4.1; éxito de inscripción con cambio de cupos y alternativa sin coincidencias observados en vivo. Anulación de prueba restauró el cupo. Persistencia tras recarga y ramas de error aún pendientes. | Equipo Vivo Plus · al ejecutar Inscribirse en un taller disponible |
| Diario 2.1 / informe final 2.6 | Esta reflexión queda como insumo; no se editaron esos documentos porque no fueron adjuntados en versión editable. | Equipo Vivo Plus · tras revalidación |

La versión 1.0 conserva un alcance claro, pero su viabilidad actual requiere probar de nuevo las funciones parciales y actualizar el calendario. El siguiente incremento será probar persistencia tras recarga y las ramas sin cupos, identidad no reconocida, duplicidad y error, además de cerrar la trazabilidad de perfil/avatar, gestión de talleres y Pañol. El equipo debe recalcular el avance y acordar semanas y responsables antes de declarar una nueva meta.