FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | Gabriel González / Gabriel Rodríguez / María Ulloa | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Vivo Plus | Semana / iteración | Semana 1 / Iteración 1 |
| Fecha | 30 / 08 / 2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr): Desarrollar y validar el prototipo funcional UI/UX de las pantallas de Eventos de Sede y Talleres Deportivos en la plataforma Vivo Plus, permitiendo la navegación fluida y la consulta de al menos 3 eventos y 3 talleres con sus detalles principales.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración: Los estudiantes de Duoc UC (Sede Maipú) no cuentan con un canal digital centralizado para consultar de forma rápida y clara las actividades institucionales y la oferta de talleres deportivos, lo que genera desinformación y baja participación en la vida estudiantil.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta: La interfaz permite navegar de manera receptiva entre la sección de Eventos de Sede y Talleres Deportivos.  Se visualizan correctamente mínimo 3 eventos (con fecha, lugar y descripción) y 3 talleres deportivos (con horarios y cupos/ubicación).

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- Pantalla/Módulo de Eventos de la Sede: Visualización e información de los eventos de Duoc UC (ej. Semana de Bienvenida, Semana de la Salud), mostrando un mínimo de 3 eventos representativos.

- Pantalla/Módulo de Talleres Deportivos: Despliegue del catálogo y detalle de los talleres deportivos disponibles, mostrando un mínimo de 3 talleres iniciales con sus respectivos horarios o cupos básicos.

Lo que quedará por fuera por los momentos será:

- Gestión de inventario y préstamos: El control de stock en tiempo real, registro de préstamos y devolución de artículos deportivos (ej. balones, paletas) se implementará en etapas posteriores.

- Credencial / Perfil QR dinámico: La integración de la validación por código QR para accesos o trámites.

- Billetera BAES / Servicios complementarios: El simulador o visualizador del saldo BAES y la integración del horario académico completo.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

Estudiantes de Duoc UC (Sede Maipú):  Una ventana centralizada les ayudará a enterarse de las actividades institucionales (semana de bienvenida, salud, etc.) y conocer la oferta disponible de talleres deportivos sin tener que recurrir a canales dispersos o de forma presencial.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- Ingreso a la plataforma: El estudiante accede a la solución Vivo Plus a través de la interfaz web.

- Selección de categoría/pantalla: Desde la navegación principal, el usuario elige entre la sección de Eventos o la sección de Talleres Deportivos.

- Consulta de Eventos: Al entrar a la sección de eventos, se despliega una lista o tarjetas con los 3 eventos principales de la sede (ej. Semana de Bienvenida, Semana de la Salud), mostrando detalles como fecha, descripción y ubicación.

- Consulta de Talleres: Al entrar a la sección de talleres, el usuario visualiza los 3 talleres deportivos disponibles, revisando su información descriptiva, horario básico y lugar de realización.

Arquitectura y Esquema General

- Arquitectura de Aplicación Híbrida (SPA con Monolito Modular en Cliente): El sistema está estructurado mediante una interfaz de una sola página (Single Page Application) desacoplada en vistas condicionales (view-pane), administrada reactivamente por una clase central de almacenamiento (AppStore) y renderizado dinámico (UIEngine).

- Módulo de Autenticación y Control de Roles: Gestiona perfiles diferenciados por permisos (estudiante y admin), alterando de forma dinámica la visibilidad de componentes en la barra lateral (sidebar), navegación móvil y paneles exclusivos.

- Módulo de Identidad y Credencial Digital: Integra generación de códigos QR en tiempo real mediante la librería cliente qrcode.min.js, permitiendo la validación instantánea de identidad para accesos al campus o control de pañol.

- Módulo de Servicios Extracurriculares y Académicos: Administra catálogos en tiempo real con filtros por categoría, control reactivo de cupos disponibles e inscripciones dinámicas.

- Módulo de Integración con Hardware (Cámara y Escáner): Utiliza la librería html5-qrcode.min.js para procesar la lectura de códigos QR de devolución de artículos directamente desde el navegador web del dispositivo.

Modelo Inicial de Datos

- Entidad Usuario / Perfil: Atributos (rut, nombre, rol, carrera, saldoJunaeb). Relación 1:N con Inscripciones y Préstamos.

- Entidad Taller / Actividad: Atributos (id, nombre, dia, horario, inicio, fin, lugar, cupos, categoria). Relación N:M con los estudiantes inscritos.

- Entidad Asignatura / Horario: Atributos (asignatura, bloque, inicio, fin, sala, profesor, seccion, contenido, notas, promedio). Organizada por matrices semanales.

- Entidad Préstamo (Pañol): Atributos (id, rut, articulo, hora). Utilizada para el control de inventario de herramientas y equipamiento deportivo.

- Entidad Movimiento BAES (Junaeb): Atributos (id, comercio, monto, fecha). Gestiona el saldo y el historial de transacciones de la beca de alimentación.

Diseño de Interfaces y Vistas Principales

- Panel de Credencial Digital y Perfil: Vista orientada al estudiante que muestra información personal, insignia de alumno regular, estadísticas rápidas de participación y un contenedor de código QR interactivo ampliable.

- Horario y Calificaciones en Vivo: Panel dotado de un reloj sincronizado en tiempo real que calcula automáticamente qué clase o taller se encuentra "EN VIVO" según la hora del sistema, integrando además el desglose de notas parciales y promedios.

- Gestión de Pañol y Escáner (Administrador): Interfaz especializada que combina formularios de préstamo rápido, visor de cámara para escaneo de códigos de devolución y un listado dinámico de artículos pendientes.

Tecnologías Seleccionadas y Justificación

- Estructura Base (HTML5 y CSS3 Moderno con Variables): Proporciona un diseño responsivo de alta gama (Dark Theme) optimizado tanto para dispositivos móviles como de escritorio, utilizando selectores avanzados, efectos de desenfoque (backdrop-filter) y diseño flexible mediante Grid y Flexbox.

- Lógica del Cliente (JavaScript ES6+ orientado a objetos): Garantiza un rendimiento fluido y reactivo mediante el patrón de gestión de estado global sincronizado automáticamente con localStorage.

- Librerías de Producción Externas:

  - Lucide Icons: Inyección de iconografía vectorial limpia y moderna.

  - QRCode.js: Generación local y dinámica de credenciales digitales sin latencia de servidor.

  - Html5-QRCode: Procesamiento de secuencias de video de la cámara para la lectura de códigos de barra y QR en el módulo de pañol.

Historias de Usuario Priorizadas (Primer Incremento Funcional)

- HU01 - Credencial Digital QR: "Como estudiante, quiero visualizar mi credencial digital con código QR en la aplicación móvil para acreditar mi identidad al ingresar al campus sin necesidad de un carnet físico."

  - Criterios de aceptación: Generación automática del código basada en el RUT del usuario, capacidad de ampliar el código en un modal y persistencia de sesión activa.

- HU02 - Inscripción en Talleres Extracurriculares: "Como estudiante, quiero explorar el catálogo de talleres deportivos y tecnológicos, filtrando por categoría, para inscribirse según la disponibilidad de cupos."

  - Criterios de aceptación: Descuento en tiempo real del contador de cupos al inscribirse, bloqueo del botón si el taller no tiene vacantes y opción de anular la inscripción.

- HU03 - Control de Préstamos en Pañol: "Como administrador de pañol, quiero registrar el préstamo de herramientas escaneando el RUT y gestionar las devoluciones mediante códigos QR para mantener trazabilidad."

  - Criterios de aceptación: Registro exitoso de artículos asociados al solicitante, activación de la cámara web para lectura de tickets de devolución y actualización automática del inventario activo.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | Gabriel Rodríguez | CAPSTONE |
| Modelo de datos inicial | X Pendiente ☐En curso ☐ Listo | Gabriel González | CAPSTONE |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente x En curso ☐ Listo | María Ulloa | CAPSTONE |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso x Listo | María Ulloa | CAPSTONE |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kickoff y alineación del equipo con stakeholders | Gabriel Rodríguez | 28/08/2026 | 29/08/2026 | Finalizado | CAPSTONE |
| Levantamiento de Requisitos Funcionales y No Funcionales | María Ulloa | 28/08/2026 | 30/08/2026 | Finalizado | CAPSTONE |
| Elaboración de Historias de Usuario para el Backlog | María Ulloa | 29/08/2026 | 30/08/2026 | Finalizado | CAPSTONE |
| Construcción de Matriz de Riesgos del Proyecto | Gabriel Rodríguez | 29/08/2026 | 30/08/2026 | Finalizado | CAPSTONE |
| Definición de Arquitectura y Selección del Stack Tecnológico | Gabriel González | 28/08/2026 | 30/08/2026 | Finalizado | CAPSTONE |
| Configuración de repositorio en GitHub y entorno base | Gabriel González | 30/08/2026 | 30/08/2026 | Finalizado | CAPSTONE |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | Especificación completa de requerimientos, historias de usuario e infraestructura inicial en GitHub | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | El prototipado detallado de pantallas, ya que está presupuestado para iniciar a partir de la Semana 4 según la Carta Gantt | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | La pertinencia del alcance del proyecto (módulos QR, talleres e inventario) y la definición de roles | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Adoptar una arquitectura desacoplada Frontend/Backend utilizando tecnologías web modernas de rápida integración | X Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Ambigüedad en la lógica de control de stock y devolución de implementos | Retraso en la estructuración de la base de datos | Entrevistar al encargado de pañol/deportes para mapear el flujo exacto de entrega/recepción | María Ulloa (02/09/2026) |
| Incertidumbre sobre concurrencia al momento de reservar cupos en talleres | Fallos de reserva en horas pico | Diseñar transacciones atómicas en base de datos para la reserva de cupos | Gabriel González (05/09/2026) |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mapeo de flujos detallados de usuario (Diagramas de secuencia/actividad) | Gabriel Rodríguez | 06/09/2026 | Diagramas aprobados que contemplen el flujo de préstamo y reserva |
| Primeros wireframes de baja fidelidad (UX) | María Ulloa | 06/09/2026 | Esquema visual de las pantallas principales (Dashboard, QR e Inventario) en Figma |
| Diseño conceptual del Modelo Entidad-Relación (Base de Datos) | Gabriel González | 06/09/2026 | Diagrama ER con entidades principales: Usuarios, Insumos, Reservas, Talleres |

Estado general de la iteración:  x Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo ____________________    Docente guía Reginaldo Salinas